САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ГОРИЗОНТ»

СНТ «ГОРИЗОНТ»
   ОГРН     1034702049821                                                 ИНН    4718005612 __

Массив Пупышево 




   11 октября 2025 г.

 
Кисельнинское с/п Волховского р-на


Ленинградской обл.
Протокол № 42
СОБРАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Всего членов правления – 11

Присутствуют 6 членов правления.
Кворум есть, можно открывать собрание.
                                            Повестка дня
1. АСКУЭ.
2. Оптоволоконная система.
3. Ремонт внутренних дорог.
4. Уличное освещение.
5. Асфальтирование Смольнинской дороги.
6. Сбор членских взносов и за потреблённую ЭЭ.
7. Вывоз мусора.
8. Замена сетевых проводов в СНТ на СИП.
9. Выпиловка ДКР.
10. Проект Сметы на 2026 г.

11. Таблицы, тексты, акты, инструкции, планы.
Смирнов А.М.  – По повестке собрания есть предложения? Возражения?



Предложений и возражений не поступило.



Принимаем предложенную повестку дня.
Голосовали:

За - 6               Против – 0                Воздержались – 0
Повестка дня принята единогласно

Смирнов А.М. – Предлагаю установить следующий регламент собрания:



для доклада председателю товарищества выделить – 5 минут, 



для прений – 3 минуты.
Другие будут предложения? Возражения? 
Предложений и возражений не поступило.
Голосовали:

За - 6                      Против – 0                    Воздержались – 0
Регламент принят единогласно.
Смирнов А.М.  – «Приступаем к повестке дня.»
1. АСКУЭ
    По плану монтажных работ по установке и подключению приборов учёта АСКУЭ было выделено один день:
    Работал один монтажник с 12 часов и до 18.  Были установлены 8 приборов учёта.
     Все установленные приборы учёта работают в штатном режиме.

     На сегодняшний день у нас подключено 232 приборов учёта АСКУЭ.

     В других СНТ Союза внедряют или уже внедрили АСКУЭ более 25 СНТ.

     А восемь лет назад в Союзе (40 СНТ) было одно СНТ с АСКУЭ: 
СНТ «Лесное». 

     Прогресс идёт полным ходом.

Каждый год мы внедряли с 2016 г. по 15, 30, 45 приборов учёта АСКУЭ.

     Смирнов А.М.: В 2025 г. мы в целом закончили внедрение АСКУЭ.
Список участков на подключение к АСКУЭ имеется.
  За всё время эксплуатации вышло из строя 12 сч. АСКУЭ.
Их меняет наш электрик (у нас есть три запасных однофазных сч.) и я неисправные сч. вожу на фирму в СПБ в ремонт.

Какие есть вопросы?
        Вопросов нет, переходим к 2-ому вопросу.
2. Оптоволоконная система.
  На СП № 34 мы разрешили фирме использовать наши опоры линии Электропередач для проводки оптоволоконного кабеля. Я заключил договор с фирмой ASARTA по внедрению оптоволоконной системы ИНТЕРНЕТа. С ноября 2023г. фирма провела кабели по нашим опорам линии электропередач. Фирма представила тарифы по подключению к этим физическим линиям Интернета.  03 ноября 2023 г. я сделал рассылку по АЭП по тарифам и дал номера телефонов, по которым можно звонить и заказывать подключение. На сегодняшний день в нашем СНТ подключились 11 абонентов.
Смирнов А.М.:

Есть какие вопросы по Оптоволоконной системе?

Вопросов нет, переходим к 3-ому вопросу.
3. Ремонт внутренних дорог.
    По Смете мы должны были потратить 150 000 р. на подсыпку всех линий.
Таблица подсыпки линий с подписями старших по линиям имеется.  
Мы подсыпаем линии каждый год, поэтому у нас более-менее удовлетворительные дороги без глубоких ям на них.
   На 2026 г. в проекте Сметы на подсыпку выделено 150 000 р.
Это 9 машин со щебнем или асфальтовой крошкой. Конкретно количество того или иного материала подсыпки утвердим на весеннем СП в 2026 г.
Смирнов А.М.:
У кого какие будут вопросы?

Вопросов нет, переходим к 4-ому вопросу повестки дня.

4. Уличное освещение
Ежегодно мы проводим работы с электриком по замене светильников.
На сегодняшний день у нас 125 осветительных прибора.
Время включения и выключения уличного освещения производится по графику: с начала сумерек и до 1 часа ночи, ежедневно. 
   Потребление ЭЭ на уличное освещение в год 31 372 р. Это в пересчёте на одного садовода в год всего - 225 р. 
    Руководство Союза СНТ предлагает рассмотреть вопрос освещения главных дорог (Смольнинскую, Центральную и Красногвардейскую).

   Предлагают установить на последних столбах светодиодные светильники и подключить их к электросетям соответствующего СНТ.
   Это можно сделать, но за счёт Союза. Если до обочины дороги очень далеко, то надо будет поставить дополнительный столб.
   Все установки, ремонт подключения и замена ОП возложить на ЭНЕРГОЗАЩИТУ.

   Конкретно этот вопрос будет прорабатываться на Общем собрании Союза СНТ в феврале-марте 2026 г. 
Смирнов А.М.:
Какие будут вопросы и замечания?
Вопросов и замечаний нет, переходим к следующему вопросу.

5. Асфальтирование Смольнинской дороги.
   В этом году были проведены ремонтные работы по Асфальтированию участков Смольнинской дороги. 
Всем СНТ, примыкающим к Смольнинской дороге, целевой взнос по 1 500 р. был последний раз.
Смирнов А.М.: Какие будут вопросы и замечания?

Вопросов и замечаний нет, переходим к следующему вопросу.

6.  Сбор членских взносов и за потреблённую ЭЭ.
Оплата членских взносов за 2024 г. почти полностью завершена. Оплата членских взносов за 2025 г. продолжается. По Уставу мы обязаны внести взносы по членским взносам в течении 4 (четырёх) месяцев после даты проведения ОС, и далее все садоводы не оплатившие членские взносы с октября 2025 г., являются должниками.
Проблемы с оплатой по членским взносам:

1)  Собственник участков

 № 295, 296. В этом году продал эти участки и скрыл от покупателя, что он должник по членским взносам за 20 лет.
Я представил ему уведомление об оплате членских и целевых взносов за три года. Срок оплаты до 30 октября 2024 г. Он принял это уведомление и обещал оплатить до 30 октября. Молодец - оплатил.
2) Собственница участка
 № 284. Не платит членские и за потреблённую ЭЭ. Считает, что мы неправильно начисляем членские взносы.
Я представил ей документы её оплат за несколько лет, но она не согласна с расчётами. Работаем в этом направлении, доказываем свою правоту. В сентябре 2025 г. она оплатила первый взнос в 3 000 р.
3) Собственница участка № 31.  Умерла и до сих пор нет сведений о смене собственника. Звонил мужу, маме. 
Сдали участок в аренду на несколько месяцев.
Арендаторы стали платить.
7. Вывоз мусора

         Смирнов А.М.:
Мусор вывозится по заявке, по заполнению контейнеров.
Но есть проблема с начислением за вывоз мусора Региональным Оператором (РО). Я очень тщательно слежу за наполнением контейнеров перед вывозом. В прошлых годах РО присылали завышенные суммы за вывоз мусора. Писали им претензии, и они уменьшали суммы оплат. В этом году РО каждый месяц присылает квитанции, в которых суммы оплат соответствуют расчётным. (Исправились).
8. Замена сетевых проводов в СНТ на СИП.
Смирнов А.М.:

В настоящее время в нашем СНТ сетевые провода представляют собой алюминиевые провода марки АС-50 
с 3 мм стальным проводом внутри. По прочности эти провода выдерживает падение деревьев. Простоит этот провод ещё сто лет. Но большой минус, что они не изолированные и при сильном ветре редко, но замыкают друг с другом. Происходит отключение ЭЭ в СНТ. А также происходят большие потери ЭЭ при осадках.
   Фирма Аскольд предлагает провести 1-ый этап, по замене проводов на СИП магистральной части сети, вдоль Октябрьской дороги. Стоимость проекта (работа и материалы) 1 625 000 р. Фирма так же предоставляет право и помощь в субсидировании 50% от этой суммы. 
   Расчётный Целевой взнос на замену сетевых проводов на СИП - 6 500 р. с каждого собственника участка.
Какие будут вопросы?

       Лукин Ю.Н.: «А кроме фирмы Аскольд, есть ещё другие фирмы, с которыми вы общались?»
       Смирнов А.М.: «Есть.»
1) Другая фирма (Частная) Соколов А.В.- Самозанятый.

Предлагает эту же работу с материалами провести за 450 000 р.

Но проблематичная гарантия.

2) Ленэнерго может провести эту работу за такую же сумму, как и фирма Аскольд. 
Но не предлагает субсидии за свою работу.
Смирнов А.М.: «Мы должны выбрать: будем менять провода на СИП в 2026 году или не будем?

Я предлагаю начать эту работу с 2026 г.»
   Смирнов А.М.: «Кто за то, чтобы начать замену сетевых проводов на СИП в 2026 г. и предоставить провести эту работу фирме «Аскольд» прошу голосовать?»
Голосовали:

За - 6                     Против – 0                    Воздержались – 0
Принято начать замену проводов на СИП в 2026 г. и предоставить эту работу фирме «Аскольд»
9. Выпиловка ДКР.
  Все предыдущие года мы проводили выпиловку ДКР своими силами.
  И в 2026 г также будем пилить ДКР сами.
  При этом стволы деревьев будут отдаваться садоводам, а ветки будут вывозится на машине или измельчаться на дробилке.
   Лукин Ю.Н.: «Сколько стоит Дробилка ДКР?»
   Комарова С.О.: «От 2 500 до 3 000 р. в час.»
   Смирнов А.М.: «Я против использования Дробилки.
   Для этого процесса необходимо присутствие дополнительного работника от нас. А бесплатно работать никто не будет.

  Стоимость вывоза ДКР на машине - 6 000 р. Машина подъезжает к кучке веток, загружает ветки их работник. Подъезжает к другой кучке веток и до полного заполнения кузова машины. И этот процесс проходит быстро и без шума и пыли.»
          Смирнов А.М.: «Кто за то, чтобы утилизацию отходов ДКР проводить только вывозом на машине прошу голосовать?»
Голосовали:

За - 6                     Против – 0                    Воздержались – 0
Принято утилизацию отходов ДКР проводить только вывозом на машине.
10. Проект Сметы на 2026 г.
Предлагаю проект Сметы на 2026 г. 
В этой Смете я изменил оклады Председателю СНТ, бухгалтеру, дворнику.
1) Оклад Председателю увеличил на 5 000 р., до 25 000 р. 
Председатель много лет занимается дополнительными работами: 
А) Выпиловкой ДКР по всей территории СНТ;

Б) Управлением приборами Учёта АСКУЭ:

- ежедневная проверка исправности Счётчиков АСКУЭ;
- замена неисправных счётчиков (имеется три счётчика на замену) и доставка их на фирму для ремонта;
В) Ежемесячная обработка итоговых данных по счётчикам АСКУЭ, ввод их в программу 1С и рассылка сумм оплаты каждому Абоненту.
2) Сумму вывоза отходов мусора увеличил до 270 000 р. т.к. в этом году ещё не закончился год, а уже стоимость вывоза мусора = 245 000 р. И ещё неясно сколько мы должны за вывоз мусора. В этом году очень много крупногабаритного мусора.
Какие будут вопросы по Смете?

Вопросов нет.

Смирнов А.М.: «Кто за то, чтобы принять Проект Сметы и провести доработки этой Сметы к СП № 43, прошу голосовать?»
Голосовали:

За - 6                     Против – 0                    Воздержались – 0

 Проект Сметы на 2026 г. принят.
Следующее СП № 43 предлагаю провести 2-ого Мая 2026 г. в 11-00 в Помещение Правления.

11. Таблицы, тексты, акты, инструкции, планы.
1. Смета 2025-2026 г.
2. Проект Сметы 2026-2027 гг.
3. Таблица участков с АСКУЭ на 2026 г.

4. Инструкция по оплате с АСКУЭ.
5. Текст Включения уличного освещения и таблицы.
6. Таблица по вывозу мусора.

7. Таблица по уплате за потреблённую ЭЭ.
8. Таблица по уплате членских взносов.

9. План по подсыпки линий. 

10. Акты выполненных работ Электрика.
    Смирнов А.М.: «Есть у кого какие вопросы, замечания? Если нет, то Собрание Правления считаю закрытым. Всем спасибо.»
Председатель собрания                                      Смирнов А.М.
11

